BẢNG KẾ HOẠCH TRELLO — TUẦN 1

Danh Mục Thẻ Công Việc (Trello Cards) & Tiêu Chí Nghiệm Thu Từng Phân Hệ
Dự Án: AutoCut AI | Công Nghệ: Spring Boot 3 + Next.js 14

MỤC TIÊU NGHIỆM THU TUẦN 1 (DEFINITION OF DONE): Đến hết ngày thứ 7 của Tuần 1: Giao diện React nạp file JSON mẫu hiển thị lên bảng duyệt -> Người dùng chỉnh sửa mốc giờ và bấm 'Cắt' -> Spring Boot Backend nhận lệnh điều khiển FFmpeg cắt thành công ra cây thư mục video vật lý xem được, không lỗi đen hình. Đồng thời phân hệ AI (SV2) bóc băng độc lập được 1 video mẫu ra file transcript.json có gắn mã câu S0001, S0002...

CỘT 1: CÔNG VIỆC CHUNG TOÀN NHÓM (COMMON SETUP)

1. Khởi tạo Git Repo & Môi trường nhóm  [Setup / DevOps]  •  Phụ trách: Toàn nhóm

Mô tả: Khởi tạo kho lưu trữ GitHub AutoCut, cấu hình phân chia rõ 2 thư mục backend/ (Spring Boot 4) và frontend/ (Next.js 14).

[x] Tạo repo GitHub: ToanNguyen-exe/AutoCut

[x] Tạo file .gitignore chặn .env, file video *.mp4, thư mục target/, node_modules/, cache/

[x] Khởi tạo khung backend/ (Spring Boot 4 + Maven Wrapper mvnw)

[x] Khởi tạo khung frontend/ (Next.js 14, TailwindCSS, TypeScript, lucide-react)

[x] Tạo file config.yaml và .env.example mẫu

-> Hoàn thành khi: Cả 4 thành viên clone được repo về máy, mở đúng thư mục và chạy thử nghiệm không gặp lỗi.

2. Chốt khế ước dữ liệu JSON dùng chung (Data Contract)  [Spec / Contract]  •  Phụ trách: SV3 chủ trì + Toàn nhóm

Mô tả: Thống nhất các tệp dữ liệu trung gian JSON và định nghĩa mã nguồn đối ứng để cả 4 người không bị xung đột tên biến.

[x] Tạo mock-data/segments_sample.json (làm mồi cho SV1 cắt và SV4 dựng bảng)

[x] Tạo mock-data/transcript_sample.json (mẫu bóc băng có mã câu S0001)

[x] Khởi tạo Java Records tại backend/src/main/java/com/autocut/dto/Models.java

[x] Khởi tạo TypeScript interfaces tại frontend/src/types/index.ts

-> Hoàn thành khi: Backend và Frontend sử dụng chung 100% tên trường (snake_case JSON mapping), không tự ý đổi cấu trúc.

CỘT 2: SV1 — VIDEO ENGINE (JAVA + FFMPEG)

1. [P01] Kiểm tra tính hợp lệ video đầu vào (ffprobe)  [Backend / Video]  •  Phụ trách: SV1

Mô tả: Viết Service Java gọi công cụ ffprobe qua ProcessBuilder kiểm tra file video trước khi đưa vào dây chuyền.

[ ] Viết VideoValidator.java gọi lệnh ffprobe dạng JSON format

[ ] Bắt lỗi: file hỏng, không đọc được cấu trúc

[ ] Bắt lỗi: video không có luồng âm thanh thực tế (audio stream = 0)

[ ] Bắt lỗi: thời lượng video <= 0

[ ] Cơ chế chịu lỗi: ghi nhận nguyên nhân lỗi vào log/báo cáo, bỏ qua và chạy video tiếp theo

-> Hoàn thành khi: Thử nghiệm với file video lỗi hoặc mất tiếng -> Java bắt được lỗi chuẩn xác, ghi log và không làm sập chương trình.

2. [P15] Module cắt video chính xác (FFmpeg Accurate Cut)  [Backend / Video]  •  Phụ trách: SV1

Mô tả: Viết class Java gọi FFmpeg cắt video chính xác từng khung hình, triệt tiêu lỗi đen hình I-Frame.

[ ] Viết VideoCutter.java thực thi ProcessBuilder gọi ffmpeg

[ ] Lệnh chuẩn: ffmpeg -y -ss <start> -to <end> -i <in> -c:v libx264 -preset fast -crf 22 -c:a aac -avoid_negative_ts make_zero <out>

[ ] Áp dụng khoảng đệm an toàn: lùi 0.3s đầu clip, tiến 0.5s cuối clip

[ ] Đo thời gian cắt thực tế của từng clip con

-> Hoàn thành khi: Clip con xuất ra mở lên là thấy hình và nghe tiếng ngay từ giây đầu tiên, không đen màn hình, tiếng nói rõ ràng.

3. Tự tạo cây thư mục & Chuẩn hóa tên file (Slugify)  [Backend / Video]  •  Phụ trách: SV1

Mô tả: Tự động tạo cây thư mục phân cấp và làm sạch tên file trên ổ đĩa vật lý.

[ ] Dùng Files.createDirectories() tự sinh thư mục: 01_LyThuyet/, 02_ThucHanh/...

[ ] Viết hàm slugify: xóa toàn bộ dấu tiếng Việt, thay khoảng trắng bằng gạch dưới

[ ] Loại bỏ triệt để các ký tự đặc biệt của hệ điều hành (/ \ : * ? " < > |)

[ ] Chuyển đổi mẫu: 'Vòng lặp do...while?' -> '03_do-while.mp4'

-> Hoàn thành khi: Tệp video con xuất ra ổ cứng đúng cây thư mục, tên file tiếng Việt không dấu, mở được trên mọi máy tính.

4. Kiểm thử cắt video hoàn chỉnh từ file JSON mẫu  [Testing / Video]  •  Phụ trách: SV1

Mô tả: Kiểm nghiệm độc lập phân hệ cắt video bằng cách nhận file JSON mẫu viết tay.

[ ] Nạp mock-data/segments_sample.json

[ ] Chạy cắt thử trên 1 file video bài giảng thật trong máy

[ ] Kiểm tra dung lượng và mở thử toàn bộ các video con

-> Hoàn thành khi: Xuất hiện đúng cây thư mục và các file video con xem nét trên máy tính, hoàn thành mục tiêu tuần 1 của SV1.

CỘT 3: SV2 — AI PIPELINE (WHISPER API)

1. Trích xuất luồng âm thanh nhẹ từ video  [Backend / Audio]  •  Phụ trách: SV2

Mô tả: Sử dụng FFmpeg tách âm thanh thành tệp mp3 dung lượng nhẹ phục vụ gửi qua mạng Internet cho Whisper API.

[ ] Lệnh FFmpeg: ffmpeg -i input.mp4 -vn -ar 16000 -ac 1 -b:a 64k audio.mp3

[ ] Chuẩn hóa âm thanh 16kHz Mono (chuẩn tối ưu cho mô hình Whisper)

[ ] Kiểm tra dung lượng tệp âm thanh đầu ra

-> Hoàn thành khi: Video 500MB trích xuất thành công file audio dưới 30MB, âm thanh rõ ràng không bị rè.

2. [P02] Tích hợp Whisper API bóc băng chi tiết từng từ  [AI / STT]  •  Phụ trách: SV2

Mô tả: Viết Service Java sử dụng HttpClient gửi tệp audio sang Groq Whisper API hoặc OpenAI Whisper API.

[ ] Đăng ký và cấu hình API Key Groq (Whisper-large-v3) hoặc OpenAI

[ ] Viết WhisperClient.java gửi Multipart Form Data bằng Java 21 HttpClient

[ ] Bật tham số word_timestamps=true để trích xuất mốc giây chi tiết từng từ

[ ] Bật vad_filter=true loại bỏ khoảng lặng

-> Hoàn thành khi: Nhận về phản hồi JSON có mốc thời gian bắt đầu, kết thúc của từng từ và từng câu.

3. [P03] Mồi từ khóa đề cương chống nhận diện sai thuật ngữ  [AI / Prompting]  •  Phụ trách: SV2

Mô tả: Chống nhận diện sai các từ tiếng Anh chuyên ngành lập trình thường gặp.

[ ] Đọc danh từ riêng từ file đề cương môn học (for, while, do-while, interface, class...)

[ ] Nạp vào tham số prompt / initial_prompt khi gọi API Whisper

[ ] Kiểm tra so sánh kết quả nhận diện giữa việc có mồi và không có mồi từ khóa

-> Hoàn thành khi: Whisper dịch chính xác từ 'while', 'do while', không bị nhận nhầm thành tiếng Việt vô nghĩa như 'oai', 'ngoài'.

4. Chuẩn hóa transcript & Đánh số câu tự động  [AI / Data]  •  Phụ trách: SV2

Mô tả: Xử lý kết quả bóc băng và đánh mã số hiệu câu phục vụ cho phân hệ AI ở tuần sau.

[ ] Gán mã định danh duy nhất tăng dần cho từng câu: S0001, S0002, S0003...

[ ] Định dạng tệp đầu ra đúng 100% theo khế ước dữ liệu Mục 5.1

[ ] Xuất kết quả ra tệp transcript.json

-> Hoàn thành khi: Tạo ra tệp transcript.json hoàn chỉnh từ 1 video bài giảng mẫu, các câu có mã Sxxxx chuẩn xác.

CỘT 4: SV3 — CORE SYSTEM & REST API (SPRING BOOT)

1. [P04] Module Cache nhận diện vân tay SHA-256  [Backend / Core]  •  Phụ trách: SV3

Mô tả: Băm SHA-256 stream theo khối 64KB chống tràn RAM, quản lý lưu và nạp transcript cũ trong thư mục cache/.

[x] Viết CacheService.java với hàm computeSha256 đọc luồng 64KB

[x] Hàm getCachedTranscript và saveTranscriptCache đọc/ghi JSON

[x] Viết CacheServiceTest.java kiểm thử băm hash và đọc lại cache

[x] Chạy mvn test đạt BUILD SUCCESS (2/2 test pass)

-> Hoàn thành khi: Đã hoàn thành 100%. Nạp dữ liệu cũ trong 0.1s khi hash trùng, không tốn tài nguyên gọi lại Whisper.

2. [P18, P19] Quản lý cấu hình & Bảo mật API Key  [Backend / Core]  •  Phụ trách: SV3

Mô tả: Đưa toàn bộ tham số thuật toán ra config.yaml và cô lập API key trong tệp môi trường .env.

[x] Viết ConfigService.java đọc config.yaml qua thư viện SnakeYAML

[x] Nạp các tham số: max_duration (420s), pause_threshold (1.5s), cue_phrases...

[x] Nạp API key từ .env bằng dotenv-java, cấu hình .gitignore chặn đẩy key lên Git

-> Hoàn thành khi: Đã hoàn thành 100%. Mọi thông số thuật toán đều thay đổi được từ bên ngoài mà không cần sửa code.

3. Xây dựng REST API Controller & Cấu hình CORS  [Backend / API]  •  Phụ trách: SV3

Mô tả: Cung cấp các cổng giao tiếp HTTP RESTful cho Frontend React gọi và điều khiển.

[x] Viết WebConfig.java cấu hình mở CORS cho port 3000 (React)

[x] Viết VideoController.java với GET /api/video/mock-segments

[x] Viết GET /api/video/mock-transcript và GET /api/video/cache/{hash}

[x] Viết POST /api/video/render tiếp nhận mốc giờ đã duyệt lưu vào output/

-> Hoàn thành khi: Đã hoàn thành 100%. Frontend React gọi lấy dữ liệu và gửi yêu cầu cắt thông suốt không dính lỗi CORS.

4. Ghép nối API /render với Service cắt video của SV1  [Integration]  •  Phụ trách: SV3 + SV1

Mô tả: Nối luồng xử lý thực tế: Khi Controller nhận request /render từ React sẽ chuyển lệnh cho SV1 cắt video thật.

[ ] Inject VideoCutterService của SV1 vào VideoController

[ ] Khi nhận SegmentsDTO -> Duyệt từng segment -> Gọi FFmpeg cắt

[ ] Trả về danh sách đường dẫn các file đã hoàn thành

-> Hoàn thành khi: Bấm nút trên Web -> Video được cắt thật ra ổ đĩa và Web nhận được kết quả thành công.

CỘT 5: SV4 — GIAO DIỆN WEB & QA (REACT / NEXT.JS)

1. Màn hình Setup tiếp nhận video & đề cương  [Frontend / UI]  •  Phụ trách: SV4

Mô tả: Xây dựng giao diện trang chủ cho phép người dùng nạp tệp và cấu hình bài học.

[ ] Khung kéo - thả tệp video (Drag & Drop) hiển thị tên tệp và dung lượng

[ ] Ô văn bản Textarea để dán nội dung đề cương môn học

[ ] Lựa chọn chế độ phân đoạn: 'Theo đề cương' hoặc 'Tự động hoàn toàn'

[ ] Nút bấm 'Bắt đầu phân tích'

-> Hoàn thành khi: Giao diện hiện đại, kéo thả file mượt mà, sẵn sàng chuyển dữ liệu sang bảng kiểm duyệt.

2. [P13] Bảng Review Table duyệt & sửa phân đoạn  [Frontend / UI]  •  Phụ trách: SV4

Mô tả: Bảng hiển thị danh sách các bài học con, cho phép người dùng can thiệp sửa đổi trước khi cắt.

[ ] Gọi API GET http://localhost:8080/api/video/mock-segments

[ ] Hiển thị bảng: Phần lớn, Tên bài học, Bắt đầu (s), Kết thúc (s), Số phần sẽ tách

[ ] Cho phép gõ sửa trực tiếp tên bài học và số giây bắt đầu/kết thúc

[ ] Nút xóa đoạn bài học rác, nút gộp 2 đoạn bài học liền kề

-> Hoàn thành khi: Người dùng sửa được số giây và tên bài học ngay trên bảng; tự động tính lại số phần nếu sửa quá 7 phút.

3. Tích hợp Trình phát video xem thử (Preview Player)  [Frontend / Media]  •  Phụ trách: SV4

Mô tả: Khung phát video đồng bộ trực tiếp với các dòng trong bảng dữ liệu.

[ ] Khung phát thẻ video chuẩn HTML5 phát file video bài giảng gốc

[ ] Khi người dùng bấm vào mốc giây của dòng nào -> video tự tua đến đúng giây đó và phát thử

[ ] Hỗ trợ phím tắt tua nhanh lùi 5 giây để nghe rõ ranh giới câu nói

-> Hoàn thành khi: Người dùng bấm vào dòng bài học là nghe được ngay câu mở đầu, thẩm định chuẩn xác trước khi cắt.

4. Kết nối gửi dữ liệu phân đoạn sang Backend để cắt thật  [Frontend / API]  •  Phụ trách: SV4

Mô tả: Gửi bản phân đoạn đã hoàn thiện sang Spring Boot để thực hiện cắt video vật lý.

[ ] Nút bấm 'Xác nhận & Cắt video'

[ ] Bắn dữ liệu bảng dạng JSON sang POST http://localhost:8080/api/video/render

[ ] Hiển thị thông báo trạng thái 'Đang cắt video...' và danh mục file hoàn tất

-> Hoàn thành khi: Gửi lệnh thành công sang Backend, nhận được phản hồi QUEUED/SUCCESS từ server.

5. Chuẩn bị 3 video mẫu & Cắt tay Ground Truth (QA)  [QA / Testing]  •  Phụ trách: SV4

Mô tả: Thiết lập bộ đáp án chuẩn của con người để làm thước đo đánh giá độ chính xác cho toàn nhóm.

[ ] Lựa chọn 3 video bài giảng thật có đề cương kèm theo (ngắn 15p, vừa 45p, dài >1h)

[ ] Tự nghe và đánh dấu thủ công mốc giây chuẩn từng chủ đề ra file ground_truth.json

[ ] Lập bảng ma trận theo dõi 15 ca kiểm thử bắt buộc (T01 đến T15)

-> Hoàn thành khi: Có sẵn 3 file ground truth chuẩn xác của con người để đo độ lệch số giây của máy ở các tuần sau.